# Myelin 用于 CKB 物联网方案的适配性研究

适配性、架构边界与 PoC 决策建议

结论：有条件适合；建议窄范围 PoC

最佳形态：边缘网关聚合 + 受控多方会话 + CKB 周期性锚定/结算

仓库基线：35896f5（v0.10.0-7-g35896f5）

研究日期：2026-08-24（Asia/Shanghai）

证据口径：区分架构可行、已实现、已测试和已在 CKB 形成链上证据

决策建议：批准一个面向工业计量/设备服务回执的窄范围 PoC；不批准“设备直连 CKB”“每条遥测上链”或“已具备无许可链上裁决”的产品叙事。

# 执行结论

Myelin 有条件适合做 CKB 物联网方案。正确产品形态是：设备只签名和缓冲，边缘网关验证并聚合，Myelin 在已知参与方之间执行有限 Cell 会话，CKB 只接收批次承诺、托管/结算及可复核的链上证据。CKB 自身把 L1 定位为验证与共同知识托管层，把高性能状态生成留给上层，这与该分层一致。

最强匹配场景是工业用量计费、充电/能源结算、跨组织设备服务回执：它们都有明确周期、许多链下更新、少量链上结算和清晰的争议批次。若只是单一企业内部遥测归档，普通时序数据库或 WORM 日志加周期性 CKB Merkle 根锚定通常更简单。

- 适合：有限会话、批次可确定性重放、多方共同确认、需要净结算或争议证据。

- 不适合：硬实时控制、原始 firehose、设备端运行完整 Myelin/CKB、公共无许可 IoT 市场。

- 进入生产前必须补：IoT 应用模块、设备身份/撤销、真实 DA、CKB 0.209 回归、性能与长稳测试、生产密钥流程。

# 1. 为什么这类 IoT 与 Myelin/CKB 匹配

## 1.1 CKB 是验证层，不是遥测数据库

CKB 的 Cell 是一次性消费、原子替换的状态单元；类型脚本承担状态转移规则，CKB-VM 使用 RISC-V 和周期计量来验证交易。这适合存放“某个计量周期的承诺和净结果”，不适合存放传感器连续原始流。

## 1.2 Myelin 补的是有限会话和证据谱系

当前仓库已具备精确前/后状态根、READ/WRITE 逻辑冲突调度、严格 CKB-VM 脚本组验证、原子状态提交，以及静态委员会、PoA、Tendermint 三种已知验证者会话 finality。连续路径还包含 RocksDB 同步 WAL、原子 head/block/snapshot/outbox、恢复、闭合 peer、Schnorr 信封、mTLS gRPC 和 ACK-after-durability。

CKB 证据适配器把同一笔精确交易逐级推进：WireEncoded、ContextResolved、ConsensusValidated、ScriptsVerified、NodeAccepted、Committed、Finalized。每一级都需要可复核 receipt；确认深度只是观察到的运行性 finality，不是绝对不可逆。

Myelin 的核心价值不是“区块链化传感器”，而是让多方对一段有限、可重放、可结算的设备事件形成同一状态谱系。

# 2. 正确的运行边界

Myelin 应运行在边缘服务器、园区网关或云侧验证节点，而不是 MCU。当前运行时依赖 Rust std、Tokio、gRPC/mTLS、RocksDB、持久 WAL 与 CKB-VM；IETF 对受限节点的分类也说明，Class 0 设备通常需要代理/网关，Class 1 设备必须节制使用代码、状态和能源。

- 设备层：采样、使用受保护密钥签名、维护防回滚计数器和离线缓冲；不构造 Myelin CellTx，不持有结算资金密钥。

- 接入/网关层：复用 MQTT/CoAP/工业协议；校验设备注册、签名、counter、epoch 和迟到策略；生成 reading root 与确定性聚合。

- Myelin 层：验证紧凑批次 CellTx，更新状态根，在已知参与方之间形成会话 finality；验证者网络与设备接入网络分离。

- DA/审计层：保存原始读数、设备签名和 Merkle 路径，跨故障域复制并定期做检索探针。当前 Myelin 只有 DA 证书核心，真实 provider/auditor 仍待实现。

- CKB 层：按小时、日或结算周期提交紧凑承诺/结算；使用权威节点完成上下文验证、提交、包含证明与确认深度复核。

- 独立审计层：可在网关/服务器使用 CKB 官方 light client 复核相关脚本和交易；它不是受限设备的首选运行面。

# 3. 场景适配矩阵

| 场景 | 架构适配 | 就绪度 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业/能源计量与周期结算 | 高 | 中低 | 最佳 PoC；批次清晰、状态有限、结算确定 |
| 充电桩/设备服务 SLA 回执 | 高 | 中低 | 适合签名回执、预付/托管和净结算 |
| 跨组织供应链事件批次 | 中高 | 低 | 需补组织身份、撤销、隐私与选择性披露 |
| 设备固件/安全状态登记 | 中 | 低 | 可锚定 attestation 结果；证明采集在 Myelin 外部 |
| 单一企业遥测审计 | 中低 | 中 | 没有多方/结算时，普通日志 + CKB 根锚更简单 |
| 实时控制、联锁与安全闭环 | 低 | 低 | 控制回路不能依赖会话共识或链上确认 |
| 每条传感器读数上链 | 很低 | 很低 | Cell 容量和链上存储成本使 firehose 不经济 |
| 公共无许可机器经济 | 很低 | 很低 | 当前验证者、court 与 DA 不支持该信任模型 |

注：适配度与就绪度为本报告的工程判断，不是性能测量。

CKB Cell 的 capacity 必须覆盖 data、lock、type 等占用字段，状态持有也有机会成本。因此链上应该放批次根、策略版本、会话关闭和净结算，而不是原始遥测或每条读数的 Cell。

# 4. 当前成熟度：有通用内核，没有 IoT 产品

仓库已有 IoT metering 概念文档，描述“设备签名 + 网关聚合 + TelemetryBatchCell + CKB 锚定”。但全仓库没有对应 Rust/CellScript 类型、传感器 fixture、设备 SDK 或 IoT acceptance；旧定位文档仍把 100 设备验收标为 proposed，也明确没有 IoT 规模、吞吐或延迟证据。

- 已实现：通用有限 Cell 会话内核、严格 VM、状态根、闭环 finality、持久恢复、CKB 证据引擎。

- 已有链上证据：公共测试网标准锁和 canonical 2-of-3 multisig；这不代表 verifier/court/settlement/DA 已部署。

- 未实现：IoT 数据模型、设备注册/撤销、网关协议适配、遥测 verifier、IoT 压测、完整链上 court。

- 未生产化：独立 DA provider/auditor、完整 key custody、真实争用/长稳测试、安全 multi-parent overlay。

# 5. 必须明确的缺口与风险

## 5.1 概念文档与权威边界冲突

IoT 草图描述了 accept/slash verdict，但当前权威架构明确：本地 court bundle 只验证内部可复现性，court_verifiable=false；实际链上 court verdict 仍不存在。报告和产品必须以较新的权威边界为准，把旧表述降级为未来目标。

## 5.2 设备签名不等于物理真实性

签名只能证明某把密钥提交了读数，不能证明传感器未被替换、校准有效、位置真实或测量未受物理干预。RATS 把 Attester、Verifier、Relying Party 分开，并强调 attestation key 的制造、配置和保护；Myelin 不替代这一设备可信根。

## 5.3 Myelin 不替代设备安全生命周期

NIST 的通用 IoT 能力包括唯一设备识别、受控配置、数据保护、接口访问控制、安全更新和安全状态感知。Myelin 只覆盖共享状态、确定性规则和证据的一部分，不能被当作设备管理或安全平台。

## 5.4 CKB 版本与生产证据仍需回归

Myelin 权威文档记录的父 CKB 集成 devnet 为 0.207.0；截至研究日官方最新节点 release 为 0.209.0。这不表示已知不兼容，但 PoC 合并前必须在 0.209.0 重跑适配器、包含证明、重组与负向测试。

仓库的剩余 blocker 还包括公共测试网 verifier/court、生产 DA、签名者隔离与密钥轮换、差分/fuzz/soak、真实争用基准和 court economics。不能据设计声称 IoT at scale、TPS 或 p99 延迟。

# 6. 推荐的数据与信任模型

## 6.1 设备消息

每条设备消息至少包含：device_id、session_id、gateway_id、epoch、counter、observed_at、payload_hash、firmware/attestation_ref、signature。计数器必须防回滚，签名覆盖规范编码后的全部安全字段。

## 6.2 批次对象

每个批次包含：设备集合/策略版本、时间窗、reading root、读数计数、缺失/迟到摘要、上一个状态根、聚合结果、结算增量和网关签名。原始读数和 Merkle 路径进入 DA，不进入 CKB anchor。

## 6.3 冲突键与并行

建议按 {fleet_id, meter_or_shard, epoch} 建立逻辑冲突键。不同 fleet/shard 可以并行；同一计费域上的 WRITE 必须排序。不要把所有设备塞进一个频繁消费的单 Cell，否则物理 OutPoint 已把写入完全串行。

## 6.4 最低威胁模型

- 设备密钥泄露：安全元件优先；支持轮换、撤销、隔离和 epoch 切换。

- counter 回滚/重放：网关与会话状态维护 last accepted counter；设备重置必须走显式恢复协议。

- 网关遗漏/审查：保留第二送达路径或独立审计抽样，不能只相信网关重签结果。

- 验证者串谋：安全上限就是预配置集合；关键结算应跨组织部署并使用阈值。

- DA 不可用：缺少可检索原始批次就不能支撑争议；DA readiness 应是锚定/结算前置门。

- 隐私：链上只放承诺和净结算；原始遥测在链下做加密、授权与保留/删除。

# 7. 最小可信 PoC

建议从一个可在 CI 重复运行的小型验收开始：100 个虚拟设备，1 Hz；10 个 epoch，每个 10 秒；每个 epoch 1,000 条读数；一个网关生成一个批次对象；3 个跨故障域验证节点和一个独立审计存储。该规模来自旧提案，只是起点，不是现有性能证据。

## 7.1 必过验收门

- 正常路径：所有验证节点产生完全一致的批次根、前/后状态根和结算增量；不同 finality 引擎只能改变共识证明，不得改变业务状态。

- 负向路径：篡改读数/签名、重复或回滚 counter、错误 epoch、错误前状态根、批次重排、重复设备、验证者 equivocation 全部拒绝且状态不变。

- 恢复路径：网关/验证节点重启、断连重试和 RocksDB 恢复后，head、outbox、sequence 与状态根一致。当前通用 session/network/store/state/consensus 定向测试 114 项通过，但这不是 IoT acceptance。

- DA 路径：从独立故障域抽样取回原始记录和 Merkle 路径；缺少必需证书/探针时不得标记 production-ready。

- CKB 路径：在 CKB 0.209.0 父 devnet 完成精确交易的 node validation、提交、包含证明、确认深度和模拟重组拒绝；公共测试网只验证紧凑 anchor/settlement，不声称 court verdict。

- 性能路径：报告 p50/p95/p99 批次 finality、VM cycles、每批字节、CPU/内存、RocksDB 增长、追赶时间与 CKB 锚定成本；是否达标由业务 SLA 决定，不预设不存在证据的数字。

- 运维路径：完成设备、网关、验证者、DA auditor 的密钥轮换/撤销演练，并固化链选择、RPC 端点与故障切换策略。

# 8. Go / No-Go 规则

仅当业务同时需要多方共享或资产结算、批次可确定性重放、原始数据可独立取回、设备身份/撤销有外部方案、性能达到业务 SLA、且接受闭环验证者信任模型时，才进入试点。

如果不存在跨方争议或资产结算，或者只是为了“把 IoT 放到链上”，应停止 Myelin PoC，退回“标准 IoT 平台 + 不可变日志/对象存储 + 周期性 CKB Merkle 根锚定”。

# 9. 研究限制

综合置信度为：架构判断中高，生产就绪度判断中低。结论有 Myelin 权威文档、源码/依赖/定向测试、CKB RFC/当前 release、IETF 与 NIST 资料支撑；限制是没有 IoT acceptance、没有目标硬件和业务 SLA、未运行完整 production gate、真实 DA/court 未在公共测试网部署。

本报告没有把 wire-encoded 当作节点接收，没有把 node acceptance 当作链上承诺，没有把配置确认深度当作绝对最终性，也没有把本地 valid court bundle 当作链上裁决。

# 来源说明

正文中的上标编号为 Word 尾注，包含来源标题、发布方/作者、日期和可点击链接。内部检索台账与中间文件未作为交付物附带。

Myelin Labs，《Myelin README》，本地基线 v0.10.0-7，访问于 2026-08-24。该文档将 Myelin 定义为 research preview，并明确其不是 CKB 全节点、新 L1 或成熟无许可 L2。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin/blob/main/README.md

Jan Xie, “Nervos CKB: A Common Knowledge Base for Crypto-Economy” (RFC 0002), Nervos Network, 2018。该 RFC 将 CKB 定位为验证/托管层，并把高性能状态生成留给上层。 https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md

Ian Yang, “CKB Transaction Structure” (RFC 0022), Nervos Network。Cell capacity 必须覆盖 data、lock、type 等字段，支持把 L1 用作紧凑承诺/结算层而非遥测仓库。 https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0022-transaction-structure/0022-transaction-structure.md

Xuejie Xiao, “CKB-VM” (RFC 0003), Nervos Network, Final, 2018。CKB-VM 使用 64 位 RISC-V、Linux ELF 和确定性的周期计量来验证交易脚本。 https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0003-ckb-vm/0003-ckb-vm.md

Myelin Labs，《Myelin Architecture》，访问于 2026-08-24。来源覆盖连续会话、持久恢复、网络、严格 VM、原子状态与闭环 finality 的真实边界。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin/blob/main/docs/MYELIN_ARCHITECTURE.md

Myelin Labs，《Myelin CKB Projection Audit》，访问于 2026-08-24。来源定义 WireEncoded 至 Finalized 的逐级证据，以及确认深度并非绝对不可逆。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin/blob/main/MYELIN_CKB_PROJECTION_AUDIT.md

C. Bormann et al., RFC 7228, “Terminology for Constrained-Node Networks,” IETF, May 2014。Class 0 设备通常依赖代理、网关或服务器；Class 1 设备需节制使用代码、状态和能源。 https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7228.html

Myelin Labs，《Myelin Data-Availability Design》，访问于 2026-08-24。当前实现是 provider-neutral DA certificate core；真实 provider/auditor、分片和故障演练仍待完成。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin/blob/main/docs/MYELIN_DA_DESIGN.md

Nervos Network, “CKB Light Client Reference Implementation,” 访问于 2026-08-24。官方实现基于 RFC 44/45，提供 Rust 二进制、浏览器 WASM、脚本过滤与 RPC。 https://github.com/nervosnetwork/ckb-light-client

Ian Yang, “CKB Transaction Structure” (RFC 0022), Nervos Network。Cell capacity 必须覆盖 data、lock、type 等字段，支持把 L1 用作紧凑承诺/结算层而非遥测仓库。 https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0022-transaction-structure/0022-transaction-structure.md

Myelin Labs，《Pattern: IoT Metering》与《Myelin Use-Case Positioning》，访问于 2026-08-24。两者给出网关聚合的概念草图；IoT acceptance 仍明确标为 proposed。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin/blob/main/MYELIN_USE_CASE_POSITIONING.md

Myelin Labs，公开 CKB 测试网多签证据归档，2026-07-29。证据覆盖标准锁和 canonical 2-of-3 multisig；归档明确不代表 verifier/court/settlement/DA 已部署。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin/tree/main/evidence/ckb-testnet/2026-07-29-multisig

Myelin Labs，《Myelin Architecture》，Projection and court evidence 章节。当前 court bundle 只检查内部可复现性，court_verifiable=false；真实链上 court verdict 仍不存在。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin/blob/main/docs/MYELIN_ARCHITECTURE.md#projection-and-court-evidence

H. Birkholz et al., RFC 9334, “Remote ATtestation procedureS (RATS) Architecture,” IETF, January 2023。来源区分 Attester、Verifier、Relying Party，并强调 attestation key 与制造/配置流程的保护。 https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9334.html

NIST IR 8259A, “IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline,” May 2020；NIST 技术能力目录，访问于 2026-08-24。基线包括设备识别、配置、数据保护、接口访问控制、安全更新与安全状态感知。 https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8259/a/final

Nervos Network, CKB Releases, v0.209.0, 2026-07-29。Myelin 权威文档记录的父 CKB 集成 devnet 为 0.207.0；差异意味着需要回归验证，不等于已知不兼容。 https://github.com/nervosnetwork/ckb/releases/tag/v0.209.0

Myelin Labs，《Myelin Architecture》，Current risk register and next steps。来源列出 public-testnet verifier/court、生产 DA、密钥流程、差分/fuzz/soak、multi-parent overlay 与真实争用基准等剩余工作。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin/blob/main/docs/MYELIN_ARCHITECTURE.md#current-risk-register-and-next-steps

Myelin Labs，《Pattern: IoT Metering》与《Myelin Use-Case Positioning》，访问于 2026-08-24。两者给出网关聚合的概念草图；IoT acceptance 仍明确标为 proposed。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin/blob/main/MYELIN_USE_CASE_POSITIONING.md

本次本地复核记录，2026-08-24：在提交 35896f5 上运行 myelin-session、session-network、session-store-rocksdb、state、consensus 的定向 cargo test，共 114 项通过；未运行完整 production gate，也不是 IoT acceptance。 https://github.com/Myelin-Labs/Myelin